Web、app、后端10.1上线需要完善修复的问题

根据上线目标时间节点和协作内容，请大家加油，细心

- 打开域名网址时，会先打开web功能页面，然后才进入账户登录页面，体验不好

- 涉及部分

- web端

- 应该是直接进入登录页面，登录成功后才打开web 功能页面

- 监测中心-GIS页

- 涉及部分

- web端

- 百度地图效果除了地图模式，能否加入“地球”模式，用于切换视觉展示

- 涉及部分（web端）百度地图调用对接

- 监测中心-拟物绘制页面——上面的数据应当为当前大桥的数据

- 涉及部分

- web端

- 后台

- 监测中心-拟物绘制页面——监测图表——时间区间

- 涉及部分

- web端

- 进入后默认为1个月区间（从当前日起，往前30天）

- 时间筛选区间最大范围设定为2年（结束日不超过当前日期）

- 时间筛选区间最小范围设定为7天（结束日不超过当前日期）

- 监测中心-拟物绘制页面——监测图表——数据失效

- 涉及部分

- web端

- 后台

- Web端：有数据的“福建集美温度”没数据了，图表看不见，上周演示的时候能看见

- APP端：可以看见数据

- 监测中心-拟物绘制页面——监测图表——数据返回

- 涉及部分

- web端

- App端

- 后台

| map1 | Z | double | N | 高程 | 35.325 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZForDay | double | N | 日均高程 | 35.325 |
|  | ZForWeek | double | N | 周均高程 | 35.325 |
|  | ZForMonth | double | N | 月均高程 | 35.325 |
|  | time | String | N | 时间 | 2018-02-14 12:05:26 |

- 上图为例，有的维度没有预警值

- 8个维度中的数据返回，除了基础值、日平均、周平均、月平均

- 需要都加上2个预警值（lowValue:xxx,highValue:xxx），如果无预警值，可返回空，这样方便web端和app端做统一的数据图表处理

- 监测中心-拟物绘制页面——监测图表——图表名称

- 涉及部分

- web端

- App端

- 后台

- 对于每个图表（Y轴的名称）需要确认

- 对象管理中心-构筑物管理——新增、编辑时的不断叠加的中括号问题

- 涉及部分

- web端

- Web端修复

- 对象管理中心-监测点管理——新增、编辑的监测点ID问题

- 涉及部分

- web端

- 后台

按现有的监测点ID生成规则，会产生新增失败的情况，需要确定监测点新增的流程（涉及添加终端等，确定之后，我出个新增规范流程，供用户操作）

- 对象管理中心-监测点删除问题

- 涉及部分

- web端

- 后台

web端按下述删除流程进行完善

- 对象管理中心-其他删除问题

- 涉及部分

- web端

- 后台

根据之前确认好的逻辑，删除时，后台进行关联数据校验，然后返回结果

- 对象管理中心-传感器-全站仪

- 涉及部分

- web端

- 后台

全站仪采集时刻配置提交（失败）

全站仪参数配置（需要自测一下，看看是否必须要对接硬件？）

全站仪开启、关闭功能

- 消息中心

- 涉及部分

- web端

- 后台（接口貌似之前就给出来了是ok的）

预警消息

list内容筛选条件：铁路局

list列数据显示顺序调整：序号——预警监测体（显示监测体name）——预警内容——预警时刻

平台公告

list内容筛选条件：铁路局

list列数据显示顺序调整：序号——公告内容——发布者（publisher）—发布日期

- 消息中心

- 涉及部分

- web端

- 后台

平台公告list

预警消息list

展示时间应该是倒序（最新的在最前面）

- 消息中心——平台公告——发布公告的输入框

- 涉及部分

- web端

首行输入位置往下移动半行，不要直接紧贴输入框

输入框左边的文案怎么是“监测域类型名称”？应该是“公告内容”

- 系统设置中心

- 涉及部分

- web端

- 后台

- 新增、编辑提交写入数据库时，后台没有返还结果，但是实际数据新增、编辑成功

- 系统设置中心——账户管理

- 涉及部分

- web端

- 后台

- 修改角色权限到构筑物一级，是否需要在用户表增加字段？

- 同时新增用户界面增加关联查询（铁路局下的构筑物list选项）

- 账户列表list中增加所属构筑物信息展示

- 白名单管理

- 涉及部分

- web端

- 后台

- 白名单管理位置放在哪个地方？系统设置中心？对象管理中心？

- 白名单要新增表的话咱们要确定表字段信息，然后我出页面

- 白名单接口准备（新增、删除）

- 白名单相关接口（新增、删除list中的筛选查询条件接口）

- App首页下拉、上拉刷新

- 涉及部分

- App端

- 后台

- Bug 重现：进入首页，列表滑动至最底部，然后上拉刷新，显示刷新成功，数据停留在当前位置，但是——往下继续浏览时出现问题，首页第一个数据接在了后面，导致当前列表有两个西安浐灞大桥，其他以此类推，数据重复bug

- App首页列表进入详情页的bug

- 涉及部分

- App端

- 后台

- Bug 重现：进入首页，第一次点击进入某个大桥详情页，数据正常，然后返回至首页列表后，点击任何一个大桥详情页，都会进出初次进入的大桥详情页

- App拟物显示、列表显示数据一致性bug

- 涉及部分

- App端

- 后台

- Bug 重现：以福建集美大桥为例，福建集美大桥共3个监测点，温度监测维度的点为2个，进入温度监测维度，列表显示2个监测点数据正常，但是点击进入“拟物显示”，出现6个监测点，数据不一致

- App端检查一下，接口应该是没问题的

- App列表显示list

- 涉及部分

- App端

- 后台

建议列表显示的list不要进行分页查询，一次全部把监测点给出来

- App监测点图表页

- 涉及部分

- App端

- 后台

- 显示优化：

- 点击进入该页时，默认时间区间为一周（当前日起往前7天）

- 进入该页时，默认的时间区间要在时间栏进行展示，目前未展示，只有当进行手动时间筛选时才会展示

- 图表的基础数据线条加粗（加粗一倍）

- 某个维度下多图表情况时，每个图表的y轴标题问题（怎么解决？）

- 每个图表需给出6个值（目前缺少初级预警值、严重预警值），如无数据不需要展示可给出空值

- App地图导航页

- 涉及部分

- App端

- 显示优化：

- 白色弹窗贴加灰色阴影，增强视觉感受

- App地图导航页进入详情的bug

- 涉及部分

- App端

- Bug重现：

- 第一次点击进入某个大桥详情页，数据正常，然后返回至GIS导航页后，点击任何一个大桥详情页，都会进出初次进入的大桥详情页

- App地图导航页进入详情的bug

- 涉及部分

- App端

- Bug重现：

- 有些桥的详情页会出现这种情况，是为什么？

- App首页页面跳转逻辑bug

- 涉及部分

- App端

- Bug重现：以下为操作顺序

- 进入首页

- 点击进入某个桥的详情页

- 返回首页

- 点击首页上方的“账户入口”

- 进入账户页

- 点击返回

- 进入刚才进入的某个桥的详情页（此处为bug）

- 再点击返回

- 进入首页

- App预警消息

- 涉及部分

- App端

- 后台

- 当前打开app进行浏览时收到预警消息的当页弹窗功能

- 需要后台提供什么接口？

- 怎么测试？